- характеристики на проекта (продължителност, сума, очакван краен резултат, очаквани ползи, др.), включително фази и итерации;

- екип, роли профили;

- списък с предавани документи по фази и итерации, включително и статуса за предаване на всеки документ на всяка итерация;

- шаблони (основно от RUP) показващи съдържанието на всички предавани документи;

- график за управление на проекта (с подробности);

- екселска таблица показваща как се разпределят ресурсите по проекта (най-вече кои роли кога и с какъв процент са включени в работата);

- какви видове модели ще бъдат предавани и какво ще съдържат;

- навигационно дърво (пълно);

- разбиване на продукта по модули;

- кой модул през коя итерация ще бъде реализиран (така, че да се вижда инкрементално а не водопадно изпълнение на проектите);

- как ще се управлява качеството на работа (мероприятия, мерки и др.);

- примерен бизнес процес и примерни UML диаграми на една задача от предложения процес – избрана по избор от вас);