Модерно Банково Управление

(Advanced Bank Management)

План за разработка на продукта

План за итерация E2

Версия 1.1

История на промените

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Версия** | **Описание** | **Автор** |
| 2.01.2016 | 1.0 | Създаден | Мартин Абрашев |
| 3.01.2016 | 1.1 | Промени и допълнения | Мартин Абрашев |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Съдържание

1. Въведение 4

1.1 Цел 4

1.2 Обхват 4

1.3 Дефиниции, съкращения, акроними 4

1.4 Преглед 4

2. План 4

3. Ресурси 5

4. Реализирани потребителски случаи 5

5. Критерий за оценяване 5

Детайлен план на итерацията

# Въведение

## Цел

Целта на детайлния план на итерация е да представи подробно описание на дейностите, които екип едно ще извърши по изпълнението на проекта, които са част от първата фаза на детайлизиране (E2).

## Обхват

Обхвата на плана са документите:

* Речник;
* Детайлен план за итерация Е3;
* Бизнес модел;
* Модел на потребителските случаи;
* Инструменти;
* Модел на даннитe;
* Софтуерна архитектура;
* Тестов модел;
* Главен план за тестване;

## Дефиниции, съкращения, акроними

* Информация за тях може да бъде намерена в документа „ABM-4-I1-Glossary“.

## Преглед

Документът е описание на задачите по време на итерацията, отговорните за изпълнението им и оценка на необходимото за изпълнението време. Съдържанието на този документ е отразено и в системата за управление на задачи JIRA.

# План

Следва списък с продуктите, които ще се разработват с оценка на човекочасовете, нужни за изпълнението. На всички членове на екипа е зададена задача да коригират задачите си спрямо препоръките от E1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Документ** | **Задача** | **Изпълнител** | **Оценка** |
| 0 | План за итерация Е3 | Да се създаде детайлен план за итерация Е3 | Мартин | 5 дни |
| 1 | Бизнес модел | Завършване на последна версия на документ - Бизнес Модел. | Борислав | 8 дни |
| 2 | Модел на данните | Завършване на последна версия на документ – Модел на данните | Серджан, Мартин | 8 дни |
| 3 | Главен план за тестване | Създаване на начална версия на документ – Главен план за тестване. | Борислав,  Адриан | 10 дни |
| 4 | Тестов Модел | Допълване на информацията в документ – Тестов Модел. (не финална версия) | Борислав, Калоян | 11 дни |
| 5 | Речник | Обновяване и допълване на речника | Адриан | 6 дни |
| 6 | Модел на потребителските случаи | Създаване на начална версия на документ – Модел на потребителските случаи | Мартин, Борислав | 12 дни |
| 7 | Инструменти | Създаване на начална версия на документ – Инструменти | Адриан | 5 дни |
| 8 | Софтуерна архитектура | Създаване на документ – Софтуерна архитектура | Калоян, Серджан | 10 дни |

* **Забележка:** Оценката на времето е в човекочаса. Крайният срок за изпълнението на дадена задача ще зависи от личната натовареност на изпълнителите. Задачите с без оценка се изпълняват през цялото време на работа в итерацията. Крайният срок на итерацията е записан в главния график на проекта (ABM-7-I1-Project-Schedule.mpp)

# Ресурси

Необходимите ресурси за изпълнение на задачите са:

* Достъп до JIRA;
* Git хранилище при съвместна работа и управление на файловете;
* Confluence
* Enterprise Architect

За работата на екипа е нужен достъп извън РУ.

# Реализирани потребителски случаи

За първата итерация не се предвижда разработване на конкретни потребителски случаи.

# Критерий за оценяване

В края на итерацията се очакват разработени следните артефакти:

* Детайлен план за итерация E3
* Бизнес модел
* Модел на данните
* Софтуерна архитектура

В края на итерацията се очакват първоначални версии на следните артефакти:

* Тестов модел
* Главен план за тестване
* Инструменти
* Модел на потребителските случаи