Модерно Банково Управление

(Advanced Bank Management)

План за разработка на продукта

План за итерация E3

Версия 1.1

История на промените

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Версия** | **Описание** | **Автор** |
| Дата: 17.01.2016 | 1.0 | Създаден | Мартин Абрашев |
| Дата: 19.01.2016 | 1.1 | Промени и допълнения | Мартин Абрашев |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Съдържание

1. Въведение 4

1.1 Цел 4

1.2 Обхват 4

1.3 Дефиниции, съкращения, акроними 4

1.4 Препратки 4

1.5 Преглед 4

2. План 4

3. Ресурси 5

4. Реализирани потребителски случаи 5

5. Критерий за оценяване 5

Детайлен план на итерацията

# Въведение

## Цел

Целта на детайлния план на итерация е да представи подробно описание на дейностите, които екип едно ще извърши по изпълнението на проекта, които са част от първата фаза на детайлизиране (E2).

## Обхват

Обхвата на плана са документите:

* Детайлен план за итерация C1(ABM-E3-Iteration Plan C1)
* Речник (ABM-I1-Glossary.doc);
* Модел на потребителските случаи (ABM-Е3-Use Case Model.docx);
* Дизайн модел
* Инструменти\* - инструментите са разписани в Инфраструктурния модел (ABM-E1-Infrastructure Model.docx);
* Тестов модел (ABM-Е3-Test-Model.docx);
* Главен план за тестване;

## Дефиниции, съкращения, акроними

* Информация за тях може да бъде намерена в документа „ABM-I1-Glossary“.

## Препратки

В този документ ще има препратки към следните документи:

* ABM-Е3-Use Case Model.docx
* ABM-E1-Infrastructure Model.docx

## Преглед

Документът е описание на задачите по време на итерацията, отговорните за изпълнението им и оценка на необходимото за изпълнението време. Съдържанието на този документ е отразено и в системата за управление на задачи JIRA.

# План

Следва списък с продуктите, които ще се разработват с оценка на човекочасовете, нужни за изпълнението. На всички членове на екипа е зададена задача да коригират задачите си спрямо препоръките от Е2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Документ** | **Задача** | **Изпълнител** | **Оценка** |
| 0 | План за итерация C1 | Да се създаде детайлен план за итерация C1 | Мартин | 3 дни |
| 1 | Модел на потребителските случаи | Завършване на последна версия на документ – Модел на потребителските случаи | Калоян, Серджан | 14 дни |
| 2 | Дизайн модел | Създаване на документ – Дизайн модел | Адриан, Мартин, Борислав | 14 дни |
| 3 | Инструменти | Описание на инструментите използвани във всички среди от системата (продукционна, среда на разработване, тестова и тн.) като част от Инфраструктурния модел | Адриан | 4 дни |
| 4 | Главен план за тестване | Създаване на начална версия на документ – Главен план за тестване. | Борислав | 6 дни |
| 5 | Тестов Модел | Допълване на информацията в документ – Тестов Модел. (не финална версия) | Калоян | 6 дни |
| 6 | Речник | Обновяване и допълване на речника | Адриан | 3 дни |

* **Забележка:** Оценката на времето е в човекочаса. Крайният срок за изпълнението на дадена задача ще зависи от личната натовареност на изпълнителите. Задачите с без оценка се изпълняват през цялото време на работа в итерацията. Крайният срок на итерацията е записан в главния график на проекта (ABM-I1-Project-Schedule.mpp)

# Ресурси

Необходимите ресурси за изпълнение на задачите са:

* Достъп до JIRA;
* Git хранилище при съвместна работа и управление на файловете;
* Confluence
* Enterprise Architect

За работата на екипа е нужен достъп извън РУ.

# Реализирани потребителски случаи

Потребителските случаи, които ще се реализират в тази итерация, ще са описани в документ: ABM-Е3-Use Case Model.docx

# Критерий за оценяване

В края на итерацията се очакват разработени следните артефакти:

* Детайлен план за итерация C1
* Модел на потребителските случаи
* Дизайн модел
* Главен план за тестване
* Тестов модел