Присъстващи членове на екипа:

* Малвина Макариева;
* Росен Мартев;
* Михаил Радков;
* Светослав Николов;
* Симеон Илиев;
* Михаил Великов;
* Лиляна Маринова.

Час на започване: 8:10 h

Час на приключване: 9:20 h

Продължителност: 1:10 h

Теми:

* Какво трябва да се вижда от спешната помощ – обща информация, аларгии, инплантанти;
* Името на системта си остава същото, както до момента – Националана система за електронно здраве или E-Health;
* Графика – 28.10 – use case, за да може да се започне архитектурата и дейта модела. От 28.10 – 02.11 архитектурата и започване на дизайн модел 03.11 – 07.11.
* Проджект мениджъра пуска задачите, ако е необходимо се добавят подзадачи от изпълнителя. Името на подзадачата се състои от [XXX-Subtask] Името на задачата. XXX е номера на задачата, на която тази ще е подзадача;
* Тест менаджера е започнал тест плана, но не е избрал още шаблон за тест модела;
* Информацията под формата на XML ще се качва?/? – остава въпроса за срещата в четвъртък;
* Модули на системата :

1. Модул електронен здравен картон;
2. Модул регистър на лекари, стоматолози и аптеки;
3. Модул Помощ;
4. Административен модул – администратора ще може да създава профили на оператори, а операторите ще дават паролите на потребителите /медицински лица и пациенти/

* Стоматолозите как общуват с НЗОК – въпрос за седващата среща;
* Различни случай при постъпване на данни в системата. Очертаване на различни случай.