ПРОТОКОЛ

Тема: Определяне на задачите и графика за тяхното изпълнение

Участници: Малвина Макариева, Симеон Илиев, Светослав Николов, Михаил Великов, Михаил Радков и Лиляна Маринова

Изготвил: Лиляна Маринова

Дата: 18.05.2014г.

В JIRA на задачите да се правят подзадачи и да няма 1 задача, която да е повече от 2 дена.

Изисквания – ЮЛ – предложение да е обект на по – нататъшна разработка. Отхвърля се до изготвянето на графика, тогава може да подлежи на обсъждане. Предложение – да реализираме ЮЛ функционалностите, а ФЛ ще се реализират като се орежат функционалностите от ЮЛ, за които ФЛ няма права. За PayPal да се провери за някой тестов вариант.

Обновяване на визията. Change procedure.

Тестов модел няма. Тест план – за довършване, нужда от корекции. Unit тестове – 66% покриване!!!

При всяка среща запознаване с напредъка на проекта.

Срещи на екипа – вторник -20:30, четвъртък – 22:00 – 22:30 (времетраене около 30 минути).

Предложение – ЮЛ – вход с булстат, но с различни пароли; за всеки профил различни потребителски имена и пароли; потребителя въвежда име и парола, и булстат на фирмата.

2 логин-а – един за ФЛ и един за ЮЛ.

Малвина – преработка на бизнес модела и Project plan.

Светослав – преработка на бизнес модел и преглед на изискванията.

Лиляна – преработка на Use Case модела и изискванията – 23.04.2014-25.04.2014.

Симеон – дизайн, интерфейси и преработка на Use Case модела, data модела.

Росен – архитектурен модел – 25.05.2014-31.05.2014.

Михаил Р. – гайдове, JIRA – определяне на правата и кодиране.

Михаил В. – разучаване на тестовете, направа на Тестов модел, разучаване на tools. За всяко тестване да са описани – резултатите, справки, bugs, кога са отстранени грешките, какви са били грешките, колко функционалности са тествани.

Подписан от: Лиляна Маринова Подписан от: Малвина Макариева