Система за електронна търговия Balkan Bay (BBay)

План на итерация C1

Версия 1.0

Списък на редакциите

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Версия** | **Описание** | **Автор** |
| 26.01.2014 | 1.0 | Първоначална версия | Михаил Радков |

Съдържание

1. Въведение 4

1.1 Предназначение 4

1.2 Обхват 4

1.3 Дефиниции, съкращения, абревиатури 4

2. План 4

3. Ресурси 5

4. Критерии за оценяване 5

План на итерация C1

# Въведение

## Предназначение

Целта на детайлния план на итерация е да даде подробно описание на дейностите, които екип едно ще извърши през първата фаза на изграждане (Construction 1).

## Обхват

Обхвата на плана са документите:

* Прототипи
* Главен план за тестване
* Дизайн модел
* Инфраструктурен модел
* Главен план за разработка
* План за управление на качеството
* Речник
* Модел на данните
* Софтуерна архитектура
* Бизнес модел
* Модел на имплементацията
* Материали за обучение
* План за внедряване

## Дефиниции, съкращения, абревиатури

Описани са в документа „Речник“.

# План

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Задача/документ/функционалност** | **Изпълнител** | **Оценка в човекочасове (estimate)** |
| Ревизия на инфраструктурния модел | Симеон Илиев | 2 hrs |
| Ревизия на главния план за разработка | Михаил Радков | 1 hr |
| Допълване на речника | Михаил Радков | 1 hr |
| Ревизия на плана за управление на качеството | Лиляна Маринова | 2 hrs |
| Ревизия на модел на данните | Лиляна Маринова | 3 hrs |
| Ревизия на софтуерната архитектура | Симеон Илиев | 3 hrs |
| Модел на имплементацията | Симеон Илиев | 4 hrs |
| Ревизия на бизнес модела | Малвина Макариева | 4 hrs |
| Ревизия на дизайн модела | Симеон Илиев | 4 hrs |
| Материали за обучение | Малвина Макариева | 4 hrs |
| План за внедряване | Михаил Радков | 4 hrs |
| Изграждане на среда за разработка | Всички | 4 hrs |
| Изграждане на интерфейса | Всички | 4 days |
| Изграждане на модул Потребители | Всички | 5 days |
| Изграждане на модул Покупки | Всички | 6 days |
| Тестване на С1 | Всички | 4 days |
| Демо за С1 | Всички | 4 hrs |
| Предаване на итерация | Всички | 4 hrs |

# Ресурси

Необходимите хора и финанси са описани в “Главен план за разработка”. За тази фаза са необходими:

* Развойна среда за реализиране на системата
* Хранилище за артефакти
* Система за управление на сорс код SVN
* Достъп до университетските ресурси извън университетската мрежа
* Система за следене на задачи JIRA

# Критерии за оценяване

Завършеност на докумените и приемането им от възложителя.

Добро представяне на демото за С1.