Система за електронна търговия Balkan Bay (BBay)

План на итерация E1

Версия 1.1

История на промените

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Версия** | **Описание** | **Автор** |
| 26.01.2014 | 1.0 | Първоначална версия | Михаил Радков |
| 08.02.2014 | 1.1 | Промяна на плана | Михаил Радков |

Съдържание

1. Въведение 4

1.1 Предназначение 4

1.2 Обхват 4

1.3 Дефиниции, съкращения, абревиатури 4

2. План 4

3. Ресурси 4

4. Потребителски случаи 4

5. Критерии за оценяване 4

План на итерация E1

# Въведение

## Предназначение

Целта на детайлния план на итерация е да даде подробно описание на дейностите, които екип едно ще извърши през първата фаза на детайлизиране (Elaboration 1).

## Обхват

Обхвата на плана са документите:

## Дефиниции, съкращения, абревиатури

Описани са в документа „Речник“.

# План

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Задача/документ/функционалност** | **Изпълнител** | **Оценка в човекочасове** |
| Ревизия на главния план за разработка | Михаил Радков | 8 часа |
| Ревизия на плана за управление на качеството | Лиляна Маринова | 8 часа |
| Ревизия на списъка с рискове | Михаил Радков | 4 часа |
| Ревизия на речника | Михаил Радков | 4 часа |
| Детайлен план за итерация Е2 | Михаил Радков | 8 часа |
| Визия за проекта | Симеон Илиев | 16 часа |
| Инструменти | Малвина Макариева | 8 часа |
| Инфраструктурен модел | Симеон Илиев | 16 часа |
| Спецификация на функционалните изисквания | Лиляна Маринова | 16 часа |
| Спецификация на допълнителните изисквания | Лиляна Маринова | 16 часа |
| Предаване на итерация | Всички | 4 часа |

# Ресурси

Необходимите хора и финанси са описани в “Главен план за разработка”. За тази фаза са необходими:

* Достъп до университетските ресурси извън университетската мрежа;
* Система за следене на задачи JIRA.

# Потребителски случаи

На тази фаза не се реализират потребителски случаи.

# Критерии за оценяване

Завършеност на докумените и приемането им от възложителя.