Система за електронна търговия Balkan Bay (BBay)

План на итерация Т1

Версия 1.0

Списък на редакциите

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Версия** | **Описание** | **Автор** |
| 26.01.2014 | 1.0 | Първоначална версия | Михаил Радков |

Съдържание

1. Въведение 4

1.1 Предназначение 4

1.2 Дефиниции, съкращения, абревиатури 4

2. План 4

3. Ресурси 4

4. Критерии за оценяване 4

План на итерация Т1

# Въведение

## Предназначение

Целта на детайлния план на итерация е да даде подробно описание на дейностите, които екип едно ще извърши през първата фаза на предаване (Transition 1).

## Дефиниции, съкращения, абревиатури

Описани са в документа „Речник“.

# План

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Задача/документ/функционалност** | **Изпълнител** | **Оценка в човекочасове (estimate)** |
| Мигриране на данни | Симеон Илиев, Михаил Радков | 2 days |
| Завършване на всички документи | Всички | 3 days |
| Функционални и интеграционни тестове | Всички | 4 days |
| Предаване на финалния продукт | Всички | 1 day |
| Пускане в експлоатация | Всички | 2 days |

# Ресурси

Необходимите хора и финанси са описани в “Главен план за разработка”. За тази фаза са необходими:

* Развойна среда за реализиране на системата
* Хранилище за артефакти
* Система за управление на сорс код SVN
* Достъп до университетските ресурси извън университетската мрежа
* Система за следене на задачи JIRA

# Критерии за оценяване

Завършеност на докумените и приемането им от възложителя.

Покриване на всички функционални и нефункционални изисквания

Удовлетвореност у възложителя от крайния продукт