Система за електронна търговия Balkan Bay (BBay)

План на итерация E3

Версия 1.0

Списък на редакциите

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Версия** | **Описание** | **Автор** |
| 26.01.2014 | 1.0 | Първоначална версия | Михаил Радков |

Съдържание

1. Въведение 4

1.1 Предназначение 4

1.2 Обхват 4

1.3 Дефиниции, съкращения, абревиатури 4

2. План 4

3. Ресурси 5

4. Потребителски случаи 5

5. Критерии за оценяване 5

План на итерация E3

# Въведение

## Предназначение

Целта на детайлния план на итерация е да даде подробно описание на дейностите, които екип едно ще извърши през третата фаза на детайлизиране (Elaboration 3).

## Обхват

Обхвата на плана са документите:

* Прототипи
* Главен план за тестване
* Дизайн модел
* Инфраструктурен модел
* Главен план за разработка
* План за управление на качеството
* Речник
* Модел на данните
* Софтуерна архитектура
* Бизнес модел

## Дефиниции, съкращения, абревиатури

Описани са в документа „Речник“.

# План

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Задача/документ/функционалност** | **Изпълнител** | **Оценка в човекочасове (estimate)** |
| Прототип на системата | Симеон Илиев | 16 |
| Главен план за тестване | Малвина Макариева | 8 |
| Дизайн модел | Симеон Илиев | 8 |
| Ревизия на инфраструктурния модел | Симеон Илиев | 2 |
| Ревизия на главния план за разработка | Михаил Радков | 2 |
| Ревизия на плана за управление на качеството | Лиляна Маринова | 2 |
| Допълване на речника | Михаил Радков | 2 |
| Ревизия на модел на данните | Лиляна Маринова | 2 |
| Ревизия на бизнес модела | Малвина Макариева | 2 |
| Ревизия на софтуерната архитектура | Симеон Илиев | 4 |
| Предаване на итерация | Всички | 4 |

# Ресурси

Необходимите хора и финанси са описани в “Главен план за разработка”. За тази фаза са необходими:

* Развойна среда за реализиране на системата
* Хранилище за артефакти
* Система за управление на сорс код SVN
* Достъп до университетските ресурси извън университетската мрежа
* Система за следене на задачи JIRA

# Критерии за оценяване

Завършеност на докумените и приемането им от възложителя.