## Slide 1: Модерно банково управление
Advanced bank management
Екип 1

## Slide 2: Представяне на проекта
Разработваната система е единна банкова система за управление на всички процеси протичащи в една банка. Модерно банково управление (Advanced Bank Management – ABM) е банкова информационна система, която представлява съвкупност от софтуерни продукти управлявани от единно ядро. Нейната цел е осигуряването на сигурна и надеждна среда за работа с банковите активи, в и извън страната.
1

## Slide 3: Представяне на екипа
 |  | Роли: | 
 | Име: | Основни: | Второстепенни:
1 | Мартин Абрашев (с) | Project Manager | Requirements Specifier
 |  | Designer | Deployment Manager
 |  |  | Unit Tester
2 | Борислав Дечев | Business-Process Analyst | Implementer
 |  | Quality Manager | Test Designer
 |  |  | Change Control Manager
 |  |  | Designer
3 | Серджан Ахмедов | Database Designer | System Administrator
 |  | System Analyst | Technical Writer
 |  |  | Functional Tester
4 | Калоян Гецов | Requirements Specifier | Software Architect
 |  |  | Implementer
 |  |  | Test Analyst
 |  |  | Unit Tester
5 | Адриан Данаилов | Designer | Functional Tester
 |  |  | User-Interface Designer
 |  |  | Technical Writer
2

## Slide 4: Изпълнение на проекта
3
План на фазите
Фази | Итерации | Продължителност в седмици | Дата на предаване на итерация
Планиране (Inception) | I1 | 2 | 4.12.2015
Детайлизиране(Elaboration) | E1 | 3 | 10.1.2016
 | E2 | 3 | 29.1.2016
 | E3 | 2 | 14.2.2016
Изграждане(Construction) | C1 | 4 | 27.3.2016
 | C2 | 4 | 24.4.2016
 | C3 | 4 | 22.5.2016
 | C4 | 3 | 12.6.2016
Предаване(Transition) | T1 | 1 | 19.6.2016

## Slide 5: Изпълнение на проекта
4
Обобщение на итерациите
I1
 | Артефакти: | Отговорник: | Работили още:
1 | Детайлен план за итерация (E1) | Мартин | 
2 | План за разработка на софтуерния продукт | Серджан | Калоян
3 | План за управление на качеството | Борислав | Калоян
4 | Списък на рисковете | Адриан | 
5 | Конвенции за писане на код | Серджан | Мартин
6 | Речник | Адриан | 

## Slide 6: Изпълнение на проекта
5
Обобщение на итерациите
Е1
 | Артефакти: | Отговорник: | Работили още:
1 | Детайлен план за итерация (E2) | Мартин | 
2 | Спецификация на допълнителните изисквания | Калоян | Мартин, Серджан, Борислав, Адриан
3 | Инфраструктурен модел | Мартин | Серджан
4 | Визия | Адриан | Борислав

## Slide 7: Изпълнение на проекта
6
Обобщение на итерациите
Е2
 | Артефакти: | Отговорник: | Работили още:
1 | Детайлен план за итерация (E3) | Мартин | 
2 | Бизнес модел | Борислав | Адриан
3 | Модел на данните | Серджан | Калоян
4 | Софтуерна архитектура | Мартин | Калоян, Адриан

## Slide 8: Изпълнение на проекта
7
Обобщение на итерациите
Е3
 | Артефакти: | Отговорник: | Работили още:
1 | Детайлен план за итерация (C1) | Мартин | 
2 | Модел на потребителските случаи | Серджан | Калоян
3 | Дизайн модел | Адриан | Мартин, Борислав
4 | Главен план за тестване | Борислав | 
5 | Тестов модел | Калоян | Борислав

## Slide 9: Изпълнение на проекта
8
Здраве на проекта – създаване и разрешаване на задачи

## Slide 10: Изпълнение на проекта
9
Здраве на проекта – време за разрешаване на задачи

## Slide 11: Изпълнение на проекта
10
Здраве на проекта – Обща статистика на задачите

## Slide 12: Изпълнение на проекта
11
Здраве на проекта – Задачи Адриан

## Slide 13: Изпълнение на проекта
12
Здраве на проекта – Задачи Борислав

## Slide 14: Изпълнение на проекта
13
Здраве на проекта – Задачи Калоян

## Slide 15: Изпълнение на проекта
14
Здраве на проекта – Задачи Мартин 1

## Slide 16: Изпълнение на проекта
15
Здраве на проекта – Задачи Мартин 2

## Slide 17: Изпълнение на проекта
16
Здраве на проекта – Задачи Мартин 3

## Slide 18: Изпълнение на проекта
17
Здраве на проекта – Задачи Серджан

## Slide 19: Артефакти – I1
18
План за разработка на софтуерния продукт
Текуща версия: 1.2 - 29.01.2016
Голяма част от информацията в документа е вече разгледана.
Обзор на проекта
Организация на проекта
Процес на управление
Технически планове

## Slide 20: Артефакти – I1
19
План за управление на качеството
Текуща версия: 1.1 - 02.12.2015
Целеви показатели за качество
„Използваемост”:
  Уеб модула на системата трябва да работи без проблемно с повечето модерни браузери.
„Надеждност”:
  За намаляване на шанса системата да остане без достъп до интернет, поради аварии и други причини, системата е подсигурена от 3 интернет доставчика.
  Време за възстановяване на системата в случай на установяване на повреда, системата поддържа възстановяване до най-много един час.
  Информацията в системата се архивира автоматично всеки ден в 00:00 (GMT).
„Изпълнение и поддръжка”:
  Системата трябва да поддържа едновременна работа на около 500 000 потребители. (клиенти и служители общо).

## Slide 21: Артефакти – I1
20
План за управление на качеството
Текуща версия: 1.1 - 02.12.2015
Стандарти и насоки
Javadoc – конвенция на Oracle Corporation за генериране на API документация в HTML формат от Java сорс код;
UML – стандартизиран език с общо приложение за моделиране в областта на софтуерното инженерство. Включва набор от графични техники за създаване на диаграми в обектно-ориентираните софтуерни системи.
BPMN 2 – графично представяне на бизнес процеси в модела на бизнес процесите;

## Slide 22: Артефакти – I1
21
План за управление на качеството
Текуща версия: 1.1 - 02.12.2015
Инструменти, техники и методологии
RUP (Rational Unified Process) – стандарт за разработване на големи софтуерни проекти.
JIRA – среда, съдържаща множество инструменти, които спомагат за управлението на разработката на софтуерния проект и проследяване на грешки.
ECLIPSE – среда за разработване на софтуер.
GIT – среда за паралелна работа по документи и програми, синхронизираща работата на всички членове на екипа

## Slide 23: Артефакти – I1
22
Списък на рисковете

## Slide 24: Артефакти – I1
23
Конвенции за писане на код
Текуща версия: 1.0 - 17.12.2015

## Slide 25: Артефакти – I1
24
Речник
Текуща версия: 1.4 – 07.02.2016

## Slide 26: Артефакти – Е1
25
Спецификация на софтуерните изисквания
Текуща версия: 1.3 – 03.12.2015

## Slide 27: Артефакти – Е1
26
Инфраструктурен модел – Обща схема
Текуща версия: 1.2 – 09.01.2016

## Slide 28: Артефакти – Е1
27
Инфраструктурен модел - продукционна среда
Текуща версия: 1.2 – 09.01.2016

## Slide 29: Артефакти – Е1
28
Инфраструктурен модел - среда за разработка
Текуща версия: 1.2 – 09.01.2016

## Slide 30: Артефакти – Е1
29
Визия
Текуща версия: 1.3 – 10.01.2016

## Slide 31: Артефакти – Е2
30
Бизнес модел – обща диаграма
Текуща версия: 2.0 – 29.01.2016

## Slide 32: Артефакти – Е2
31
Бизнес модел – Управление на кредити
Текуща версия: 2.0 – 29.01.2016

## Slide 33: Артефакти – Е2
32
Бизнес модел – Изплащане на кредит
Текуща версия: 2.0 – 29.01.2016

## Slide 34: Артефакти – Е2
33
Модел на данните
Текуща версия: 1.1 – 12.02.2016

## Slide 35: Артефакти – Е2
34
Софтуерна Архитектура
Текуща версия: 1.6 – 13.02.2016
Функционален поглед

## Slide 36: Артефакти – Е2
35
Софтуерна Архитектура
Текуща версия: 1.6 – 13.02.2016
Интеграционен поглед

## Slide 37: Артефакти – Е2
35
Софтуерна Архитектура
Текуща версия: 1.6 – 13.02.2016
Имплементационен поглед

## Slide 38: Артефакти – Е3
35
Модел на потребителските случаи
Текуща версия: 1.1 – 15.02.2016

## Slide 39: Артефакти – Е3
36
Дизайн модел
Текуща версия: 1.4 – 17.02.2016
    Използвани дизайн шаблони
  Singleton
  Factory
  Prototype
  Chain of responsibility
  Command
  Оbserver

## Slide 40: Артефакти – Е3
36
Дизайн модел – Обектна диаграма
Текуща версия: 1.4 – 17.02.2016

## Slide 41: Артефакти – Е3
36
Дизайн модел
Текуща версия: 1.4 – 17.02.2016
Опростен концептуален модел

## Slide 42: Артефакти – Е3
36
Дизайн модел
Текуща версия: 1.4 – 17.02.2016
Модел на отворените сървиси и обект за ползването на външни сървиси

## Slide 43: Артефакти – Е3
36
Дизайн модел
Текуща версия: 1.4 – 17.02.2016
Модел инвестиции

## Slide 44: Артефакти – Е3
36
Дизайн модел
Текуща версия: 1.4 – 17.02.2016
Функционалности: Кандидатстване за инвестиция

## Slide 45: Артефакти – Е3
37
Главен план за тестване
Текуща версия: 1.0 – 08.01.2016
Планирани функционалности за тестване
Функционалностите, които ще се тестват
  Модул за управление на влогове, депозити и кредити
  Модул банкомати
  Модул управление на карти
  Модул електронно банкиране
  Модул SMS банкиране
  Модул управление на инвестиции
  Модул работа с клиенти
Допълнителни функционалности, които ще се тестват
  Интеграция с външни системи
  Сигурност
  Справки

## Slide 46: Артефакти – Е3
37
Главен план за тестване
Текуща версия: 1.0 – 08.01.2016
Входящ и изходящ критерий
Входящ критерий на главния план за тестване
  След като разработчиците завършат дадена функционалност от системата, тестването по нея може да започне.
Изходящ критерий на главния план за тестване
  При достигане на 95% покритие на кода на всички функционалности на системата описани в изискванията, тестването може да завърши.

## Slide 47: Артефакти – Е3
37
Главен план за тестване
Текуща версия: 1.0 – 08.01.2016
Планирани тестове
Компонентно тестване (Unit testing)
Функционално тестване (Functional testing)
Тестване на потребителския интерфейс (UI testing)
Тестване на ползваемост (Usability testing)
Тестване на сигурността и контрола на достъп (Security and Access Control testing)
Регресионно тестване (Regression testing)
Интеграционно тестване (Integration testing)

## Slide 48: Артефакти – Е3
37
Главен план за тестване
Текуща версия: 1.0 – 08.01.2016
Планирани тестове
Категория/тип на инструмента | Име | Фирма | Версия
Load тестване | LoadUI | smartbear | 2.9
Система за следене на проблеми | Jira | atlassian.com | 6.1
Автоматизирано функционално тестване | Selenium | seleniumhq.org | 2.35.0
Функционално тестване | SoapUI | Smart Bear | 3.0

## Slide 49: Артефакти – Е3
38
Тестов модел
Текуща версия: 1.1 – 15.02.2016

## Slide 50: Анализ на проблемите
39
Непознаване на предметна област
Трудности при комуникацията на взетите решения
Спазването на срокове
Познаване на природата на документите и дизайните
Управление на обема работа
Опит във взимането на важни решения
Ограничени знания относно пълните възможности на инструментите, архитектурните принципи и възможности на програмните среди

## Slide 51: Изводи
40
„Готови по-навреме“
Важно е да познаваме всички документи, не само тези, за които сме пряко отговорни
Трябва да се работи по ясно определени процедури – стилизиране, форматиране, версиониране ...
Винаги да се предвижда време за подготовка (преди създаването на документа) и проверка (на свои и чужди след приключване на работа по документ)
Да се отделя време за изучаването и осмислянето на съществуващи решения на специалисти в областта

## Slide 52: Вътрешно оценяване
41
Мартин
 | Качество на работа | Производителност | Полезно действие
Борислав | 9 | 5 | 8
Серджан | 7 | 8 | 8
Калоян | 5 | 10 | 7
Адриан | 8 | 6 | 7
*Оценките са от: 1 - 10

## Slide 53: Вътрешно оценяване
42
Борислав
 | Качество на работа | Производителност | Полезно действие
Мартин | 8 | 6 | 10
Серджан | 7 | 7 | 7
Калоян | 4 | 8 | 7
Адриан | 7 | 5 | 7
*Оценките са от: 1 - 10

## Slide 54: Вътрешно оценяване
43
Серджан
 | Качество на работа | Производителност | Полезно действие
Мартин |  |  | 
Борислав |  |  | 
Калоян |  |  | 
Адриан |  |  | 
*Оценките са от: 1 - 10

## Slide 55: Вътрешно оценяване
44
Калоян
 | Качество на работа | Производителност | Полезно действие
Мартин |  |  | 
Борислав |  |  | 
Серджан |  |  | 
Адриан |  |  | 
*Оценките са от: 1 - 10

## Slide 56: Вътрешно оценяване
45
Адриан
 | Качество на работа | Производителност | Полезно действие
Мартин |  |  | 
Борислав |  |  | 
Серджан |  |  | 
Калоян |  |  | 
*Оценките са от: 1 - 10

## Slide 57: БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО