## Slide 1: Итерация Е2
Екип 1 : Серджан Ахмедов, Мартин Абрашев, Калоян Гецов, Борислав Дечев, Адриан данаилов

## Slide 2: Работа по итерацията
Диаграма на изпълнените задачи

## Slide 3: Статистика на задачите

## Slide 4: Графика на нанесените промени

## Slide 5: Списък на задачите предмет на итерацията

## Slide 6: Списък на задачите предмет на итерацията

## Slide 7: Дата Модел
Класове от същности :
  Accounts, AccountTypes, AccountStatus Addresses, ATM, Branches, Cards, CardTypes, Contracts, ContractDetails Credits, Customers, Employee, EmployeeRanks, Features, PaymentMethod, Roles, Transactions, TransactionTypes, Users.

## Slide 8: Дата Модел
Тази фигура представя връзките между таблиците : Customers, Cards, Accounts, Transactions, TransactionTypes, PaymentMethod, ATM
Един | Много
Customers | Cards
Customers | Transaction
TransactionTypes | Transaction
PaymentMethod | Transaction
ATM | Transaction
Accounts | Transaction
Много | Много
Customers | Accounts

## Slide 9: Дата Модел
Тази картинка представя връзките между таблиците „Users“, „Roles“ и „Features“.

## Slide 10: Дата Модел
Тази фигура представя връзките между таблиците : Customers, Branches, Accounts, Contracts, ContractDetails, Employees
Един | Много
Employee | Contracts
Employee | Accounts
Branches | Employee
Branches | Customers
Branches | Contracts
Много | Много
Customers | Accounts
Contracts | Accounts
Customers | Contracts

## Slide 11: Дата Модел
Един | Много
Accounts | Transactions
Accounts | Cards
AccountStatus | Accounts
AccountTypes | Accounts
Addresses | Customers
Addresses | Employees
Addresses | Braches
Addresses | ATM
ATM | Transactions
Branches | Contracts
Branches | Customers
Branches | Employees
Cards | Transactions
CardStatus | Cards
CardTypes | Cards
ContractTypes | Contracts
Credits | Accounts
Customers | Cards
Employees | Accounts
Employees | Contracts
EmployeeRanks | Employee
PaymentMethod | Transactions
TransactionType | Transactions
Users | Transactions
Връзките от тип „Един-Много“ използвани в Дата модела

## Slide 12: Дата Модел
Много | Много
Accounts | Customers
Acсounts | Contracts
Customers | Contracts
Roles | Features
Users | Roles
Връзките от тип „Много-Много“ използвани в Дата модела

## Slide 13: Бизнес процеси на ABM

## Slide 14: Бизнес процес „Управление на кредити“

## Slide 15: Подпроцес „Заявка за кредит“

## Slide 16: Подпроцес „Изплащане на кредит“

## Slide 17: Софтуерна архитектура
Архитектурни ограничения
  Софтуерните изисквания, описани в документа за спецификация на допълнителните изисквания, зададени от възложителя на проекта;
  Нефункционални изисквания, описани в гореспоменатия документ;
  Географското разположение на системата;
  Обемът на данните с който системата работи;
  Нуждата от връзки с чужди системи;
  Бюджета нужен за реализация на проекта;
  Живот на системата;
  Наличие на “Legacy” код;
  Подобни системи.

## Slide 18: Софтуерна архитектура
Използвани технологии
  GIT
  Maven
  Hibernate
  Apache Tomcat
  Web услуги

## Slide 19: Функционален поглед

## Slide 20: Логически поглед

## Slide 21: Сервизни компоненти

## Slide 22: Интеграционен поглед

## Slide 23: Интеграционен поглед
sd Integrations View
Външна система 1
АВМ
Външна система 2
Сервизна шина
Външна система n
Клиент/Потребител
«flow»
«flow»
«flow»
«flow»
«flow»
«flow»
«flow»
«flow»
«flow»
«flow»

## Slide 24: Поглед на хардуерната инфраструктура
Вътрешен уеб сървър
Външен уеб сървър
Два сървъра за приложения
Сървър за БД
Резервен БД сървър
Сървър архив

## Slide 25: Имплементационен поглед

## Slide 26: План за итерация Е3
 | Документ | Задача | Изпълнител | Оценка
0 | План за итерация C1 | Да се създаде детайлен план за итерация C1 | Мартин | 3 дни
1 | Модел на потребителските случаи | Завършване на последна версия на документ – Модел на потребителските случаи | Мартин, Борислав | 14 дни
2 | Дизайн модел | Създаване на документ – Дизайн модел | Калоян, Серджан | 14 дни
3 | Инструменти | Завършване на последна версия на документ – Инструменти | Адриан | 4 дни
4 | Главен план за тестване | Създаване на начална версия на документ – Главен план за тестване. | Борислав, Адриан | 6 дни
5 | Тестов Модел | Допълване на информацията в документ – Тестов Модел. (не финална версия) | Борислав, Калоян | 6 дни
6 | Речник | Обновяване и допълване на речника | Адриан | 3 дни

## Slide 27: Целеви показатели за качество
„Използваемост”:
  Уеб модула на системата трябва да работи без проблемно с повечето модерни браузери.
„Надеждност”:
  За намаляване на шанса системата да остане без достъп до интернет, поради аварии и други причини, системата е подсигурена от 3 интернет доставчика.
  Време за възстановяване на системата в случай на установяване на повреда, системата поддържа възстановяване до най-много един час.
  Информацията в системата се архивира автоматично всеки ден в 00:00 (GMT).
„Изпълнение и поддръжка”:
  Системата трябва да поддържа едновременна работа на около 500 000 потребители. (клиенти и служители общо).

## Slide 28: Стандарти и насоки
Javadoc – конвенция на Oracle Corporation за генериране на API документация в HTML формат от Java сорс код;
UML – стандартизиран език с общо приложение за моделиране в областта на софтуерното инженерство. Включва набор от графични техники за създаване на диаграми в обектно-ориентираните софтуерни системи.
BPMN 2 – графично представяне на бизнес процеси в модела на бизнес процесите;

## Slide 29: Инструменти, техники и методологии
RUP (Rational Unified Process) – стандарт за разработване на големи софтуерни проекти.
JIRA – среда, съдържаща множество инструменти, които спомагат за управлението на разработката на софтуерния проект и проследяване на грешки.
ECLIPSE – среда за разработване на софтуер.
GIT – среда за паралелна работа по документи и програми, синхронизираща работата на всички членове на екипа