## Slide 1: Национална информационна система „Електронно здраве“ (E-Health)
Екип едно

## Slide 2: Представяне на екипа
Име | Роля
Малвина Макариева | PM, TW
Росен Мартев | Soft. Arch. Dev
Светослав Николов | BA, Data Engineer
Михаил Радков | Dev, Sys. Admin
Симеон Илиев | Des M, Dev, BA ½
Михаил Великов | Test Manager, Test Engineer
Лиляна Маринова | QA, Soft. Req.
Роли от RUP

## Slide 3: Организация на работата
Срещи - вторник, четвъртък и събота
  Средна продължителност на срещите - 1 час.
  Присъствие на срещите от членовете - 98%
Задачи в Jira (BitBucket)
  ограничения;
  ограничени справки;
Съхранение на документация - хранилище на Google Drive

## Slide 4: Софтуерен план за разработка на системата
Итерация | Начална дата | Крайна дата
Планиране - I1 и Детайлизиране - E1 | 27.09.2014 | 24.10.2014
Детайлизиране - E2 | 20.10.2014 | 01.11.2014
Изграждане - C1 | 02.11.2014 | 22.11.2014
Изграждане - C2 | 24.11.2014 | 20.10.2014
Изграждане - C2 | 22.12.2014 | 16.01.2015
Предаване - T1 | 18.01.2015 | 23.01.2015
Предаване
25.10.2014
08.11.2014
23.11.2014
21.12.2014
17.01.2015
24.01.2015

## Slide 5: Списък с рисковете
Риск | Степен на значимост | Стратегия
Член отпада от екипа | Висока | Преразпределение и намаляване на обхвата
Лоша архитектура | Висока | Търсене на помощ от др. архитекти
Дефекти в библиотеки/инструменти | Висока | Разучаване на алтернативни продукти
Липса на опит | Съществена | Обсъждане на бъдещата разработка в екипа
Нестабилна среда | Умерена | Използване на голям набор от облачни услуги
Лошо оформена документация | Несъществена | Ревизирана от екипа на всяка итерация

## Slide 6: Михаил Радков
Роли:
Системен администратор
Разработчик

## Slide 7: Визия
Бизнес приложение
Заинтересовани страни и потребители
Среда за употреба
Общи изисквания

## Slide 8: Конвенции за писане на код
Java Sun конвенции за програмен код
  http://sideeffect.kr/popularconvention
Конвенции за commit коментари
  http://whatthecommit.com/

## Slide 9: Инструменти
Enterprise Architect
MS Office
Git & Issue system - BitBucket
Java & Eclipse
WildFly 8.1
Maven & Jenkins CI
PostgreSQL
SonarQube

## Slide 10: Инфраструктурен модел

## Slide 11: Лиляна Маринова
Роли:
Отговорник по качеството;
Отговорник по изискванията.

## Slide 12: План за управление на качеството
Роли, отговорни за осигуряване на качеството:
Project Manager;
Test Manager;
Quality Manager;
Tester;

## Slide 13: Задачи и отговорности
Външни одити;
Вътрешни одити;
Интервюта:
  за извършената работа;
  за извършените тестове.

## Slide 14: Метрики
Общ брой намерени грешки:
  разрешени;
  неразрешени;
Реализирани функционалности;
Програмирани Use Case;
Общ брой тестови случаи - броя изпълнени тестови случаи и броя оставащи да се изпълнят;

## Slide 15: Метрики
Общото време отнело за разработка на проекта:
  предвиденото време в човекочаса;
  реално изпълненото време в човекочаса.

## Slide 16: Спецификация на софтуерните изисквания
Функционални:
  Преглед на картон;
  Получаване на данни;
  Електронен здравен картон;
  Преглед на регистри;
  Извършване на справки;
  Помощно меню;
  Вход в системата;
  Профили в системата.

## Slide 17: Спецификация на софтуерните изисквания
Нефункционални:
  Работа с браузъри:
    Mozilla Firefox версия 9.0 и нагоре;
    Google Chrome версия 15.0 и нагоре;
    Opera версия 10.50 и нагоре;
    Internet Explorer версия 8.0 и нагоре;
  Работа на системата - 24/7/365;
  Дейта център;

## Slide 18
  Подсигуряване на интернет достъпа - 5 доставчика;
  Продължителност на сесия на потребителите:
    20 минути неактивност;
    1 час;
  Поддръжка на 1 500 000 потребителя едновременно;
  Всекидневно архивиране на данните;
  Възстановяване на системата при загуба на електричество.

## Slide 19: Светослав Николов

## Slide 20: Роли и отговорности
•Бизнес анализатор
• Разработка на Бизнес модела;
• Разработка на диаграми за бизнес процесите;

## Slide 21: Бизнес процеси в E-Health
Вход в системата
Неменклатурни данни
Данни от специфични системи
Корекция на данни
Издаване на УИК и парола
Помощ
Справки

## Slide 22: Вход в системата

## Slide 23: Номенклатурни данни

## Slide 24: Данни от специфични системи

## Slide 25: Корекция на данни

## Slide 26: Издаване на УИК и парола

## Slide 27: Помощ

## Slide 28: Справки