## Slide 1: Balkan Bay Екип едно
Михаил Радков
Специалност: Софтуерно инженерство

## Slide 2: Главен план
Организационна структура
Методологии
Роли и отговорности
Отчети

## Slide 3: Главен план – организационна структура
Симеон Илиев капитан, SA, DM, CM, SysA, TFR
Иван Станев възложител на проекта product owner
Михаил Радков PM, UCE, IM, IE
Малвина Макариева BA, TM, IT, PE
Лиляна Маринова RE, BA, DE, UCE, QM

## Slide 4: Главен план - методологии
RUP – Rational Unified Process на IBM
SCRUM - SCRUMbut

## Slide 5: Главен план – роли и отговорности
Ръководител на екип
Инженер по изискванията
Софтуерен Архитект
Разработчик
Тестър
Бизнес анализатор
Технически документатор
Системен администратор
Продуктен Собственик
Scrum Господар

## Slide 6: Главен план - отчети
Главен план
Бизнес модел
Модел на потребителските случаи
Софтуерна архитектура
Модел на инфраструктурата
Тестов модел

## Slide 7: Списък с рискове
Описание
Последствия
Отговорник
Степен на значимост
Вероятност от настъпване
Индикатор
Стратегия за ограничаване

## Slide 8: Речник – термини и съкращения
Термин | Описание на български
Acronym | Акроним
Assumptions | Предпоставки, предположения
Audit | Одит
Съкращение | Цяло наименование | Описание на български
BBay | Balkan Bay | Магазин за електронна търговия
HTTP | Hypertext Trasfer Protocol | Протокол за предаване на информация по www
HTTPS | Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer | Криптиран, сигурен протокол
Java ЕЕ | Java Enterprise Edition | Програмен език, разработван и поддържан от Oracle, разширен с библиотеки тясно свързани с уеб програмиране.

## Slide 9: Инструменти
Enterprise Architect
MS Office
Eclipse
Maven
JIRA
JBoss
PostgreSQL
WSO2 ESB

## Slide 10: Конвенции
Защо ?
Java Code Conventions от Sun Microsystems

## Slide 11: Благодаря за вниманието

## Slide 12: Balkan Bay Екип едно
Малвина Макариева
Специалност: Софтуерно инженерство

## Slide 13: Изпълнявани роли
Бизнес архитект /Business Architect/
Тест ръководител /Test Manager/
Процесен инженер /Process Engineer/
SCRUM Mastar

## Slide 14: Бизнес модел
Процеси:
Регистрация на потребител
Вход в системата
Смяна на забравена парола
Публикуване на обява
Покупко-продажба
Управление на количка
Справки
Управление на профил

## Slide 15: Регистрация на потребител

## Slide 16: Регистрация на ФЛ, чрез уеб форма

## Slide 17: Регистрация на ЮЛ

## Slide 18: Вход в системата

## Slide 19: Смяна на забравена парола

## Slide 20: Публикуване на обява

## Slide 21: Покупко-продажба

## Slide 22: Управление на количка

## Slide 23: Справки

## Slide 24: Управление на профил

## Slide 25: Главен план за тестване
Видове тестване:
Unit Test
Functional Test
User Interface Test
Usability Test
Security and Access Control Test
Regression Test
Integration Test

## Slide 26: Рискове при тестване
Риск | Стратегия за ограничаване
Недостиг на човешки ресурс | Наемане на достатъчно количество хора за тестването на настоящия проект
Недостиг на време | Тестват се тези тестови случаи с най-висок приоритет. Подреждат се във възходящ ред тестовите случаи.
Голям брой бъгове и забавяне в отстраняването им | Превенция за откриване на грешките в ранен етап
Неправилно подбрани продукти за тестване | Предварително обстойно запознаване

## Slide 27: Система за електронна търговия BBay
Лиляна Маринова
Специалност: Софтуерно инженерство

## Slide 28: Роли и отговорности
Отговорник по качество
  Определяне на задачите и отговорностите
  Определяне на метриките
Бизнес аналитик
  Определяне на софтуерните изисквания – функционални и нефункционални
  Разработване на моделa на потребителските случаи - use case и activity диаграмите

## Slide 29: Отговорник по качеството
Задачи и отговорности
  Външни и вътрешни одити
  Интервюта за извършените тестове
Метрики
  Общ брой намерени грешки – неразрешени и разрешени грешки
  Тествани Use Case
  Общ брой програмирани use case
  Реализирани функционалности
  Общо време отнело за разработката на целия проект – предвиденото време в човекочаса и реално изпълненото време в човекочаса

## Slide 30: Бизнес аналитик
Функционални изисквания
  Модул “Регистрация”
    Регистрация на физическо лице
      чрез уеб форма
      чрез социалната мрежа Facebook
    Регистрация на юридическо лице
  Модул “Търсене в каталог”
  Вход в системата
Нефункционални изисквания
  Време за достъп на потребителите до системата
    За външни потребители е от 1 до 2 секунди
    За вътрешни потребители (администратори) е до 1 секунда

## Slide 31: Бизнес аналитик
Функционални изисквания
  Смяна на забравена парола
  Модул “Помощ”
    Често задавани въпроси
    Упътване за потребителя
    Въпрос до администратор
  Модул “Управление на количка”
    Количка
    Watch list
  Модул “Покупко – продажба”
  Съставяне на справки
Нефункционални изисквания
  Подсигурен интернет достъп с 3 доставчика
  Подсигуряване на данните с RAID5 масиви
  Време за добавяне на артикул в системата до 5 минути
  Поддръжка на 900 000 активни потребители едновременно
    Време за възстановяване след повреда на системата – 4 до 6 часа

## Slide 32: Бизнес аналитик
Функционални изисквания
  Модул “Управление на профил”
    Управление на продукт
      собствен каталог
      публикуване на артикул
      редактиране на обява на артикул
      изтриване на обява на артикул
    Редактиране на профил
    Изтриване на профил
Нефункционални изисквания
  Работа с браузъри
    Mozilla Firefox версия 9.0 и нагоре
    Google Chrome версия 15.0 и нагоре
    Opera версия 10.50 и нагоре
    Internet Explorer версия 8 и нагоре
  Време, в което системата не работи поради обновяване – 1 до 2 часа

## Slide 33: Use Case и Activity диаграми
Use Case диаграми
Обща Use Case диаграма
Регистрация на потребител
Activity диаграми
Вход в системата
Покупко – продажба
Публикуване на артикул

## Slide 34: Обща Use Case диаграма

## Slide 35: Use Case за “Регистрация на потребител”

## Slide 36: Activity диаграма за “Вход в системата”

## Slide 37: Activity диаграма за “Покупко-продажба”

## Slide 38: Activity диаграма за “Публикуване на артикул

## Slide 39: Balkan Bay Екип едно
Симеон Илиев
Специалност: Софтуерно инженерство

## Slide 40: Изпълнявани роли
Системен Администратор(System Administrator)
Софтуерен Архитект (Software Architect)
Дизайн Мениджър (Design Manager)
Дата Мениджър (Data Manager)

## Slide 41: Визия
Системата представлява сайт за покупко-продажба на стоки и услуги, който се предлагат от потребители на други потребители. Електорнната търговия се развива с пълна сила и много компании си създвата такива магазини, за да отоворят на тази нужда.

## Slide 42: Визия–Алтернативи и заместители
EBay
Това е един от най-големите търговци в сферата на електронната търговия в света. Наложил се е с времето и добрата си политика.

## Slide 43: Визия - Алтернативи и заместители
Prodavalnik.com
Това в момента е един от големите електронни търговци в страната. Наложил се е в последната година.
bazar.bg
Този сайт е предшественик на другия ни по-голям конкурент Prodavalnik.com, но няма неговата популярност.

## Slide 44: Дизайн модел
Дизайна на системата е базиран на MVC (Model View Controler) модела.

## Slide 45: Дизайн Модел
MVC е софтуерен модел за прилагане на потребителски интерфейси. Той разделя дадено софтуерно приложение в три взаимосвързани части, така че да се отделят вътрешни представяния на информация от начините, по които информацията е представена или се приема от потребителя.

## Slide 46: Софтурена Архитектура

## Slide 47: Софтуерна Архитектура
Модули на Системата
Модул „Търсене”
Модул „Регистрация”
Модул „Помощ”
Модул „Управление на количка”
Модул „Покупко – продажба”
Модул „Управление на профил” на ФЛ
Модул „Справки”

## Slide 48: Модел на Данните

## Slide 49: Инфрастуктура
Всеки член на екипа разполага с дистрибуция на Eclipse Kepler, чрез която извършва разработката на зададените му задачи. Към Eclipse Kepler са инсталирани следните plug-in-и с цел улесняване на работата:
Subclipse – Apache Subversionклиент в Eclipse
m2е – Plug-in за използването на maven Eclipse
JBoss Tools – инструменти за улесняване на работата с application server JBoss

## Slide 50: Инфрастуктура

## Slide 51: Благодаря ви за вниманието