## Slide 1: Национална информационна система „Електронно здраве“ (E-Health)
Екип едно

## Slide 2: Мавина Макариева
Роли:
сдффс

## Slide 3
Име | Роля
Малвина Макариева | PM, TW
Росен Мартев | Soft. Arch. Dev
Светослав Николов | BA, Data Engineer
Михаил Радков | Dev, Sys. Admin
Симеон Илиев | Des M, Dev, BA ½
Михаил Великов | Test Manager, Test Engineer
Лиляна Маринова | QA, Soft. Req.
Роли от RUP

## Slide 4
Итерация | Начална дата | Крайна дата
Планиране - I1 и Детайлизиране - E1 | 27.09.2014 | 24.10.2014
Детайлизиране - E2 | 26.10.2014 | 14.11.2014
Изграждане - C1 | 02.11.2014 | 22.11.2014
Изграждане - C2 | 24.11.2014 | 20.10.2014
Изграждане - C2 | 22.12.2014 | 16.01.2015
Предаване - T1 | 18.01.2015 | 23.01.2015
Предаване
25.10.2014
15.11.2014
23.11.2014
21.12.2014
17.01.2015
24.01.2015

## Slide 5: Симеон Илиев
Роли:
Бизнес аналитик ½
Дизайн менажер
Разработчик

## Slide 6: Use Case Model

## Slide 7: Росен Мартев
Роли:
Софтуерен архитект
Разработчик

## Slide 8: Светослав Николов
Роли:
Бизнес аналитик
Инженер по данните

## Slide 9: Михаил Великов
Роли:
Тест ръководител
Тест аналитик
Тест системен администратор
Тестер

## Slide 10: Главен план за тестване
Общ преглед на планираните тестове
Типове тестове спрямо фазите от развитието на системата:
Unit Test;
Integration Test;
System Testing;
User Acceptance;
Типове тестове спрямо изискванията към системата:
Functional Test;
Regression Test;
User Interface Test;
Usability Test;
Performance testing;
Recovery Test;
Security And Access Control Test.

## Slide 11: Главен план за тестване
Общ преглед на планираните тестове
Преглед на функциите които ще се тестват:
Вход в системата
Профили в системата
Преглед на картон
Получаване на данни
Спешна помощ
Електронен здравен картон
Преглед на регистри
Извършване на справки
Помощно меню
Извършване и редактиране на прегледи
Експортиране на данни
Преглед на допълнителните функции които ще се тестват:
Управление на правата
Синхронизация