## Slide 1: Balkan Bay Екип едно
Малвина Макариева
/Ръководител проект и бизнес аналитик/
Фак. № 136551

## Slide 2: Организация на екипа
RUP
Jira
Седмични срещи

## Slide 3: Роли
Роля | Изпълнител
Ръководител на проекта | Малвина Макариева
Бизнес аналитик | Светослав Николов, Малвина Макариева (½)
Софтуерен архитект | Росен Мартев
Дейта инжинер | Светослав Николов
Инфраструктурен мениджер | Симеон Илиев
Дизайнер | Симеон Илиев
Разработчик | Росен Мартев, Михаил Радков, Симеон Илиев
Системен администратор | Михаил Великов
Експерт по качеството | Лиляна Маринова, Михаил Великов (½)
Тестери | Михаил Великов, Лиляна Маринова (½)

## Slide 4: Роли и отговорности
Ръководител на проекта
Помощник Бизнес аналитик

## Slide 5: Визия
Система за електронна търговия, насочена към физически лица и търговци /малки, средни и големи/.
Конкуренти: OLX.bg и bazar.bg

## Slide 6: План за разработка на проекта
Планиране
  итерация I
  Детайлизиране
    итерация I /забавяне/
Разработване
  итерация I
  итерация II
  итерация III
Предаване
  итерация I

## Slide 7: Списък с рискове
Грешно планиране на необходимото време за задачите;
Промяна във функционалните и нефункционалните изисквания;
Промяна модела на данните;
Проблеми със средата за разработка.

## Slide 8: Balkan Bay Екип едно
Светослав Николов
/Бизнес аналитик и деита инженер/
Фак. № 136554

## Slide 9: Роли и отговорности
Бизнес анализатор
  Разработка на Бизнес модела (заедно с Малвина);
  Разработка на диаграми за бизнес процесите;
  Помощ при разработването на UseCase;
  Разработка на Модел на данните;

## Slide 10: Бизнес процеси в BBay
Потребителски профил
Управление на обява
Продажба
Плащане
Справки
Помощ на потребител

## Slide 11: Потребителски профил

## Slide 12: Управление на обява

## Slide 13: Продажба

## Slide 14: Плащане

## Slide 15: Справки

## Slide 16: Помощ на потребител

## Slide 17: Модел на данните
Обсъждане и разработка на Дата модел
  Определяне на необходимите таблици
  Определяне на полетата за таблиците, заедно с техните типове
  Определяне на връзките между отделните таблици
  Изготвяне на документ Модел на данните

## Slide 19: Balkan Bay Екип едно
Лиляна Маринова
/Инженер по качеството и тестер/
Фак. № 136558

## Slide 20: Роли и отговорности
Отговорник по качеството
Тестер
Бизнес аналитик

## Slide 21: Issues Status - Report

## Slide 22: Use Case и Activity диаграми
Use Case диаграми
Activity диаграми
Общо 24 диаграми
Use Case - Редактиране на обява
Use Case - Прекратяване на обява, поради изтекло време
Use Case - Извършване на плащане
Общо 44 диаграми
Activity - Изтриване от кошница
Activity - Регистрация, чрез Facebook
  Activity - Регистрация, чрез Facebook
  Activity - Обработка на данни от Facebook

## Slide 23: Use Case - Извършване на плащане

## Slide 24: Use Case - Прекратяване на обява, поради изтекло време

## Slide 25: Use Case - Редактиране на обява

## Slide 26: Activity - Изтриване от кошница

## Slide 27: Activity - Регистрация, чрез Facebook

## Slide 28: Activity - Обработка на данни от Facebook

## Slide 29: Тестови случаи
Общо 37 тестови случая
Регистрация на физическо лице, чрез уеб форма
Изтриване на обява от кошница
Публикуване на обява

## Slide 30: Регистрация на физическо лице, чрез уеб форма
Тестов случай | Извършено действие | Очакван резултат | Реален резултат
1. | Избор на бутон „Регистрация, чрез уеб форма” | Визуализиране на уеб форма за регистрация | 
2. | Попълване на коректни данни в полетата и приемане на „Условията” | Попълнена форма | 
3. | Избор на бутон „Направи регистрация” | Изпращане на електронно писмо до потребителя за верификация | 
4. | Активиране на линка в писмото | Запис на данните в базата и извеждане на съобщение за „Добре дошли” | 
Общ очакван резултат: Потребителят е влязъл във формата за регистрация, попълнил е успешно всички данни и е направена успешна регистрация на физическо лице. |  |  | 

## Slide 31: Изтриване на обява от кошница
Тестов случай | Извършено действие | Очакван резултат | Реален резултат
1. | Избор на бутона „X” на някои от продуктите в кошницата | Визуализиране на прозорец със запитване „Ще продължители ли” | 
2. | Избор на „Да” | Изтриване на обявата от кошницата. Обновяване на кошницата на потребителя и запазване на промените в текущата му сесия | 

## Slide 32: Публикуване на обява
Тестов случай | Извършено действие | Очакван резултат | Реален резултат
1. | Избор на меню „Моя профил” | Визуализиране на падащо меню | 
2. | Избор на подменю „Обяви” | Визуализиране на форма, съдържаща всички публикувани обяви от потребителя | 
3. | Избор на бутона „Добавяне на нова обява” | Визуализиране на форма за въвеждане на данните за обявата | 
4. | Въвеждане на коректни данни и определяне на обявата като търг | Визуализиране на допълнителни полета | 
5. | Въвеждане на коректни данни в допълнителните полета | Попълнена форма | 
6. | Избор на бутон „ОК” | Запис на данните за търга в базата и извеждане на съобщение за успешно публикуване | 

## Slide 33: Balkan Bay Екип едно
Росен Мартев
/Софтуерен архитект и разработчик/
Фак. № 136559

## Slide 34: Роли и отговорности
Софтуерен архитект
Разработчик

## Slide 35: Софтуерна архитектура
Функционален поглед
Многослойна архитектура
Логически поглед
Използвани технологии

## Slide 36: Функционален поглед

## Slide 37: Многослойна архитектура
Въведение в многослойната архитектура
Предимства
Причини за избор на тази архитектура

## Slide 38: Компоненти на BBay
bbay-api
bbay-impl
bbay-web

## Slide 39: Логически поглед

## Slide 40: Избрани технологии
SVN
Maven
Enterprise Java Beans
PayPal API
Apache Solr

## Slide 41: Програмист

## Slide 42: Разработени функционалности
„Свързване“ на BBay акаунт с PayPal акаунт
Извършване на заплащения чрез PayPal
Изпращане на съобщения до потребители
Изпълняване на периодични задачи

## Slide 43: Свързване на Bbay с PayPal акаунт
Необходимост от това „свързване“
PayPal Permissions Service

## Slide 44: Извършване на заплащане от потребител

## Slide 45: Плащане на продавачите
PayPal MassPay API
Необходимост от него
Употреба

## Slide 46: Изпращане на писма
JBoss Mail Service
Google Mail Server

## Slide 47: Изпълнения на периодични задачи
Cron Jobs
Quartz Scheduler
Обновяване статус на оферти

## Slide 48: Balkan Bay Екип едно
Симеон Илиев
/Дизайнер, инфраструктурен мениджър и разработчик/
Фак. № 136553

## Slide 49: Роли и отговорности
Дизайн Мениджър (Design Manager)
Инфраструктурен мениджър (Infrastructure Manager)
Програмист (Developer)

## Slide 50: Инфрастуктура
Всеки член на екипа разполага с дистрибуция на Eclipse Kepler, чрез която извършва разработката на зададените му задачи. Към Eclipse Kepler са инсталирани следните plug-in-и с цел улесняване на работата:
Subclipse – Apache Subversionклиент в Eclipse
m2е – Plug-in за използването на maven Eclipse
JBoss Tools – инструменти за улесняване на работата с application server JBoss

## Slide 51: Инфрастуктура

## Slide 52: Инфрастуктура

## Slide 53: Инфрастуктура

## Slide 54: Дизайн модел
Дизайна на системата е базиран на MVC (Model View Controller) модела.

## Slide 55: Дизайн Модел
MVC е софтуерен модел за прилагане на потребителски интерфейси. Той разделя дадено софтуерно приложение в три взаимосвързани части, така че да се отделят вътрешни представяния на информация от начините, по които информацията е представена или се приема от потребителя.

## Slide 56: Дизайн Модел

## Slide 57: Developer

## Slide 58: Balkan Bay Екип едно
Михаил Радков
/Системен администратор и разработчик/
Фак. № 136552

## Slide 59: Роли и отговорности
Системен администратор
Разработчик

## Slide 60: Роля администратор
Среда за разработка
  База от данни PostgreSQL
  Приложен сървър WildFly 8
  Eclipse Kepler
  SVN
Тестова среда
Производствена среда
Ръководство за настройване на среда за разработка

## Slide 61: Роля разработчик
Проектна структура
База от данни под формата на обекти
Система за „пачване“ на бази от данни Liquibase
Система за конфигурации
Филтри за достъп
Юнит тестове

## Slide 62: Проектна структура
bbay родителски проект
bbay-api интерфейси, ентита и събития
bbay-web
филтри, уеб ресурси
bbay-deployment
persistence.xml
bbay-impl
EJBs и сервизи

## Slide 63: База от данни под формата на обекти (entities)
Базов клас за всички обекти представящи базата от данни: @MappedSuperclass
public class BBayEntity implements Serializable Съдържа: @Id
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
private Long id; Останалите се анотират с @Entity
Още няколко основни обекта:
BBayPermanentEntity
BBayQueriesEntity

## Slide 64: Система за „пачване“ на бази от данни Liquibase
Поддържка на различни бази от данни
Описва “change sets” чрез XML
Подходящо за производствена среда
Open Source

## Slide 65: Система за конфигурации
Файл с конфигурации bbay.properties
Доставчик на конфигурации ConfigurationProvider
Анотация @BBayConfig
Пример:
@Inject
@BBayConfig(key="cart.max.items")
private Integer maxItems;

## Slide 66: Филтри за достъп
Филтър за администриране - @WebFilter("/web/admin/*")
Филтър за разплащания - @WebFilter("/web/payment/*")
Филтър за потребители - @WebFilter("/web/user/*")

## Slide 67: Юнит тестове
JUnit
EasyMock
Needle
Покритост на bbay-impl от юнит тестове ~ 32%

## Slide 68: Balkan Bay Екип едно
Михаил Великов
/Тест мениджър и инж. по качеството/
Фак. № 136552

## Slide 69: Роли и отговорности
Тест мениджър
Инженер по качеството

## Slide 70: Общ преглед на планираните тестове
Unit Test;
Functional Test;
User Acceptance;
Load testing;
Stress Testing;
User Interface Test;
Usability Test;
Security And Access Control Test;
Regression Test;
Integration Test.

## Slide 71
    Преглед на планираните тестове
    Преглед на функциите , които ще се тестват
Регистрация на физическо лице, чрез уеб форма;
Регистрация юридическо лице;
Вход в системата;
Управление на профил;
Управление на обяви
Управление на количка;
Извършване на покупко-продажба;
Търсене
Помощ
    Преглед на допълнителни функции, които ще се тестват
Регистрация на физическо, чрез Facebook;
Регистрация юридическо лице;
Комуникация на системата с потребителя–автоматизирани имейли.
Справки.

## Slide 72
  Тестови случаи за функционално изискване „Регистрация”
  Тестови случай №1
  Тестов случай за успешна регистрация на ФЛ
Тестов случай | Извършено действие | Очакван резултат | Реален резултат
1. | Избор на бутон „Регистрация, чрез уеб форма” | Визуализиране на уеб форма за регистрация | 
2. | Попълване на коректни данни в полетата и приемане на „Условията” | Попълнена форма | 
3. | Избор на бутон „Направи регистрация” | Изпращане на електронно писмо до потребителя за верификация | 
4. | Активиране на линка в писмото | Запис на данните в базата и извеждане на съобщение за „Добре дошли” | 
Общ очакван резултат: Потребителят е влязъл във формата за регистрация, попълнил е успешно всички данни и е направена успешна регистрация на физическо лице. |  |  | 
Тестов случай за неуспешна регистрация с некоректно въведени данни
Тестов случай | Извършено действие | Очакван резултат | Реален резултат
1. | Избор на бутон „Регистрация, чрез уеб форма” | Визуализиране на уеб формата за регистрация | 
2. | Попълване на некоректни данни в полетата и неприемане на „Условията” | Извеждане на съобщение за „Некоректни данни” и отправяне на запитване за повторен опит | 
Общ очакван резултат: Потребителят е влязъл във формата за регистрация и е въвел некоректни данни. |  |  | 

## Slide 73
  Тестови случаи за функционално изискване „Вход в системата”
  Тестови случай №2
  Тестов случай за успешен вход в системата
Тестов случай | Извършено действие | Очакван резултат | Реален резултат
1. | Избор на бутон „Регистрация на ЮЛ” | Визуализиране на регистрационна форма за ЮЛ | 
2. | Попълване на коректни данни за ЮЛ профилите | Попълнена форма | 
3. | Избор на бутон „Запази” | Запис на данните в базата и активиране на профилите. Изпращане на електронни писма до системния администратор и ЮЛ за „Успешна регистрация” | 
Общ очакван резултат: Извършена е успешна регистрация на юридическо лице от системният администратор. |  |  | 
Тестов случай за неуспешен вход в системата
Тестов случай | Извършено действие | Очакван резултат | Реален резултат
1. | Попълване на некоректни данни за вход | Попълнени полета | 
2. | Избиране на бутон „Вход” | Извеждане на съобщение за грешно въведени данни. Връщане стъпка назад за въвеждане на данните | 
Общ очакван резултат: Неуспешен опит за вход в системата. |  |  | 

## Slide 74: Тестови случаи за функционално изискване „Управление на профил”
  Тестови случай № 3
  Тестов случай за успешно редактиране на профил
Тестов случай | Извършено действие | Очакван резултат | Реален резултат
1. | Избор на меню „Моя профил” | Визуализиране на падащо меню | 
2. | Избор на подменю „Лични данни” | Визуализиране на страница с личните данни на потребителя | 
3. | Избор на бутон „Промяна на лични данни” | Визуализиране на форма за промяна на лични данни | 
4. | Въвеждане на коректни данни в полетата за промяна | Попълнена форма | 
5. | Избор на бутон „Готово” | Запис на промените в базата и извеждане на съобщение за успешна промяна | 
Общ очакван резултат: Потребителят е влязъл в подменюто „Лични данни” и е избран бутонът за редактиране. Визуализирана е формата за редактиране. Потребителят е въвел коректно всички промени и е извършено успешно редактиране на данните. |  |  | 

## Slide 75: Тестови случай № 3
Тестов случай за неуспешно редактиране на профил
Тестов случай | Извършено действие | Очакван резултат | Реален резултат
1. | Избор на меню „Моя профил” | Визуализиране на падащо меню | 
2. | Избор на подменю „Лични данни” | Визуализиране на страница с личните данни на потребителя | 
3. | Избор на бутон „Промяна на лични данни” | Визуализиране на форма за промяна на лични данни | 
4. | Въвеждане на некоректни данни в полетата за промяна | Попълнена форма | 
5. | Избор на бутон „Готово” | Извеждане на съобщение за грешни данни и отправяне на запитване за повторен опит | 
Общ очакван резултат: Потребителят е влязъл в подменюто „Лични данни” и е избран бутонът за редактиране. Визуализирана е формата за редактиране. Потребителят не е въвел коректно всички промени и не е извършена успешна промяна на данните в профила. |  |  |